福州市民办高等教育发展专项资金项目( 2021-2022年)
专家评审意见表

项目平位：福州墨尔本理工职业学院

项目	基于云技术的智慧语言实验室	分数 73

名称	-

专家意见(主要阐述项目优势、存在的问题及建议)

项目优势：本项目拟在原有语言实验室的基础之上，建设3间基 于云技术的智慧语言实验室，含精品课程及在线教学资源服务平台、 智慧教室和云班课平台三个建设模块，实现以学生为中心的翻转式 教学模式，构建研讨型、互动型、数据化、智能化的教学环境；促 进高效的师生互动，打通教学各环节数据，全面提升教学效率，满 足教学管理者、教师和学生不同的需求。

项目计划投入349. 84万元，精品课程及在线教学资源服务平台 等244.6万元已经建设完成，申请财政补助资金100万元，主要用于 建设基于云技术的智慧语言实验室并配备大数据教学平台，计划于 2022年7月底前完成项目建设。

存在问题：智慧语言实验室及大数据教学平台的具体内容及建 设步骤有待进一步明确。

建议：优化细化建设实施方案，细化可考核量化的预期成果。